Z á p i s

z veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 17.3.2010

Přítomni: dle presenční listiny

Omluveni: dle presenční listiny

P r o g r a m :

- Vyhodnocení hospodaření obce za r. 2009

- Připravované investiční akce na návrh rozpočtu – r. 2010

- Školství  -  MŠ

-  ZŠ

- Různé  - autobusová doprava

-  Jirenský zpravodaj

- Závěr   - návrh usnesení

Navrhovatelé zápisu:  Ing. Hrůza, pí. Smolíková

Ověřovatelé zápisu:   p.Rytíř, p.Vodička

Pan starosta seznámil přítomné s programem veřejného zasedání, který byl jednomyslně schválen. Dále připomněl  složitý hospodářský a politický minulý rok s tím, že ani letošní rok nebude zřejmě jednoduchý. Daňové příjmy, kromě daně z nemovitosti (kde došlo k ukončení zákonného osvobození  od daně z nemovitosti u novostaveb, úpravě koeficientu u RD, ale i hal v průmyslové zóně), budou spíše stagnovat. Byla zmíněna i problematika obyvatel, kteří bydlí v Jirnech, ale trvalý pobyt mají jinde. Zde obec přichází dle střízlivého odhadu o cca 1,25 až 1,5mil.Kč,  za které by bylo možno například postavit zhruba 1km chodníku. Obec za  20 let, hlavně však za posledních 10 let, udělala  veliký krok dopředu. Výčet důležitých akcí za toto období je heslovitě rok po roku uveden v publikaci o Jirnech, která byla vydána v listopadu 2009, díky obrovskému úsilí a nadšení několika jedinců, z nichž dva – p.Antoš a p.Koloc, se této chvíle již nedožili. Všem, kteří na knize spolupracovali, patří velké poděkování.

V loňském roce byla dokončena i poslední část splaškové kanalizace, takže obec má kompletně vybudovány její rozvody. Taktéž rozvody vodovodu a  plynu jsou hotovy.. Jsou to sítě, které jsou uloženy v zemi, nejsou vidět, rychle jsme si na ně zvykli a bereme je jako samozřejmost. Tuto infrastrukturu třeba nemají dokončeny ani Úvaly ani Horní Počernice, které jsou sice územím rozlehlejší, ale na druhou stranu také hospodaří s daleko většími finančními prostředky. V současné době je před dokončením nově stavěný areál MŠ, v létě proběhnou stavební úpravy na původní mateřské školce, po jejichž realizaci bude tento objekt sloužit potřebám základní školy. V nadcházejících letech bude třeba soustředit pozornost na dostavbu zpevněných povrchů, které na rozdíl od již zmiňovaných inženýrských sítí uložených v zemi budou již vidět.

V roce 2009 se konala čtyři veřejná zasedání zastupitelstva obce, které se kromě vánočního období a letních prázdnin scházelo pravidelně 1x za 14 dní na pracovních poradách, kde řešilo veškeré záležitosti týkající se chodu a dění obce. Z pohledu spolupráce s jednotlivými zastupiteli v návaznosti na zrealizované či  zahájené akce lze hodnotit tento rok, i vzhledem k finančním možnostem, jako dobrý.

ad 1)   Investiční akce :

- zahájena  stavba nové MŠ,

- pro ZŠ  zřízena a dovybavena další učebna,

- v areálu ZŠ byla provedena stavba přístřešku,

- vybudován úsek splaškové kanalizace v lokalitě U Horoušanského potoka, který byl  spojen i výstavbou vodovodního řadu,

- postaven úsek splaškové kanalizace v lokalitě Na Polníku a během podzimu byla dokončena  poslední ještě chybějící část splaškové kanalizace v ul. Pod Lesem I. a III.,

- provedena  kompletní rekonstrukce obvodových stěn návesního rybníka v Nových  Jirnech s úpravami jeho blízkého okolí.

- dokončena chybějící část povrchu v úseku ul. Spojovací, kterou se po zdlouhavých jednáních podařilo v předchozím roce odkoupit a převést  do majetku obce,

- proběhla I. etapa opravy objektu márnice,

- ukončena dostavba inženýrských sítí v lokalitě Nad Hřbitovem IV. Pro 9 RD,

- v rámci zvýšení bezpečnosti chodců a především dětí byly zřízeny 2 vyvýšené přechody na silnici II/101 v ul. Brandýská a 1 vyvýšený přechod v křižovatce ul. Družstevní – Tovární – Brandýská, včetně dalších dopravních úprav a značení v ostatních částech obce,

- rekonstrukce 5ti autobusových zastávek (4x Nové Jirny, 1x v Jirnech),

- dokončena výstavba vodovodního přivaděče z káranských řadů

Kromě těchto zmiňovaných akcí obec zajišťovala i další drobné, nicméně důležité úkony nutné pro její chod:

- zřídila pro občany pracoviště Czech Point,

- ve spolupráci s Vlastenecko-dobročinnou obcí  Baráčníků zajišťovala úklid v prostorách hřbitova a jeho blízkého okolí

- vykonávala údržbu a sekání obecně veřejné zeleně, úklid veřejného prostranství po pejskařích, úklid autobusových zastávek po vandalech a dalších neukázněných občanech,

- likvidovala černou skládku vzniklou při cestě na „Brabčárnu“ a druhou v okolí „Lípy“,

- ve spolupráci s Policií ČR řešila odtah a likvidaci autovraků na k.ú. Jirny

Dále ještě vedla množství různých jednání na kterých se řešilo např.:

- znovuobnovení autobusových zastávek na poděbradské silnici,

- jednání s firmou Ropid o četnosti spojů MHD,

- přeložka silnice II/101,

- záměr výstavby bioplynové stanice v areálu ZOS,

- otázka výstavby paroplynové elektrárny mezi Čelákovicemi a Mochovem,

- cena vodného a stočného pro r. 2010,

- příprava intenzifikace ČOV, vystrojení 3. technologické linky,

- vypracování podkladů pro podání dalších žádostí o dotace,

- zajištění svozu TKO, separovaného i nebezpečného odpadu,

- změna ÚP č.6 resp. úprava části změny ÚP č.4,

- spolupráce na vydání publikace o Jirnech,

- podpora občanského sdružení Jirny Living v její žádosti o dotaci na vybudování dětského hřiště včetně zapůjčení části obecního pozemku pro jeho zřízení,

- spolupráce s místními spolky a organizacemi, z nichž některé finančně podpořila, dále se spolufinancovala nákup požárního auta pro SDH Nové Jirny,

- několikrát byla řešena i otázka týkající se zřízení obecní policie,

Rozpočet r.2009

Příjem včetně finančního převodu z r. 2008 byl plánován ve výši 40.492.608Kč, výdaje taktéž. Skutečnost k 31.9.2009 činila:   - celkový příjem včetně převodu z r.2008 – 53.243.740Kč,

- celkové výdaje 48.834.344Kč.

-  stav na účtu: 4.409.396Kč.

V průběhu 1. pololetí 2010 bude proveden auditorskou firmou audit hospodaření obce za r.2009,  jehož výsledkem bude projednán na příštím veřejném zasedání.

ad 2)

V letošním roce bude opět věnována velká pozornost i peníze do oblasti školství.

- bude dokončena stavba objektu nové mateřské školky, kuchyně a školní jídelny včetně jejich dovybavení,

- budou provedeny stavební úpravy v objektu původní mateřské školky pro potřeby základní školy a vybavení další učebny,

- ve spolupráci s nájemcem nákupního střediska p. Ing. Hlaváčem je připravována rekonstrukce opláštění nákupního střediska,

- pracuje se na přípravě dokumentace pro intenzifikaci ČOV,

- rekonstrukci místních komunikací a chodníků,

- počátkem dubna proběhnou nejnutnější úpravy místních komunikací  štěrkováním, dále

je počítáno s průběžnou údržbou veřejné zeleně a prostranství včetně hřbitova.

Rozpočet 2010

Příjmová část byla plánována s ohledem na skutečnost r. 2009 s přihlédnutím na další finanční vývoj v letošním roce. Celkový příjem včetně převodu financí z loňského roku a půjčky od komerční banky k dostavbě MŠ by měl dosáhnout celkové výše 54.993.266Kč. Vzhledem k tomu, že rozpočet je tvořen jako vyrovnaný, dosahuje plánovaná výdajová část stejné částky, tj. také 54.993.266Kč.

ad 3)

a) Stavba nové MŠ – na toto téma bylo během posledních 5ti let řečeno mnohé, ať už otázky typu: proč školka a ne škola, a další a další, až po názory, že se stavba a její členění  líbí  či nelíbí. Pro nás je nyní podstatné úplně něco jiného a to současný stav na samotné stavbě. V tuto chvíli je celý objekt již vytápěn novou centrální plynovou kotelnou, v místnostech jsou připraveny rastry pro podhledy, které se už v prostorách, kde jsou dokončeny veškeré zednické práce, montují. Obklady a dlažby jsou hotovy z 90%, začíná se montovat sanitární zařízení, jídelní výtah hotov. Připravuje se finální malba s následnou pokládkou linolea  a koberců. Příští týden firma Aligastro začne navážet a montovat kuchyňské zařízení. Co se týče konečné fasády, je plánováno její dokončení z kraje dubna tak, aby  mohlo být co nejdříve zdemontováno lešení a zahájeny konečné venkovní terénní úpravy (terén budoucí školní zahrady, oplocení, parkoviště před budovou, přístupová cesta pro zásobování kuchyně).

Termín kolaudace je vypsán na 29.4.2010. Následně bude probíhat zápis dětí do MŠ. Kritéria zápisu budou velmi podobná jako v minulých letech, podmínkou je trvalý pobyt dítěte a rodiče v Jirnech. Přednost mají předškoláci, dále budou děti přijímány postupně dle jejich stáří.

Vlastní zahájení provozu v novém areálu je plánováno k 1.6.2010, do této doby musí proběhnout nezbytná administrativa. Po kolaudaci a po jejím nabytí právní moci musí ještě vydat  KÚSK, odb. školství, rozhodnutí o změně sídla MŠ a o navýšení kapacity počtu dětí. Po vydání rozhodnutí dojde k následnému přestěhování dětí a inventáře z původních prostor do nového areálu, kde bude zahájen postupný provoz. Postupný proto, že do konce června bude v prostorách přízemí a patra původní budovy zdravotního střediska, dobíhat výuka jedné třídy a školní družiny ZŠ. Provoz v plném rozsahu tak bude zahájen až k 1.9.2010.

b) Rekonstrukce původní MŠ – na tuto akci je již vydáno stavební povolení, připravuje se vypsání výzvy na zhotovitele.  Stavební úpravy budou zahájeny  k 1.6.2010 a budou směrovány tak, aby zde vznikly v prvé etapě do 15. srpna dvě plnohodnotné učebny, školní družina a  prostor pro zájmové kroužky. Součástí je i nutná úprava sociálního zařízení. V druhé etapě potom z dnešních prostor kuchyně, jídelny a šatny školáků vznikne po rozsáhlejších úpravách větší pohybová místnost pro tělesnou výchovu. Je počítáno i se změnou vytápění celé budovy, a to z akumulačních kamen na plynovou kotelnu. Z venku bude postaven i malý přístavek sloužící jako samostatný vstup do těchto prostor.

ad 4)

a) Autobusová doprava – před rokem, v březnu 2009 byly obnoveny 2 autobusové zastávky na poděbradské silnici, kde zastavuje na znamení poděbradský a nymburský autobus. Tato služba je obci poskytována zdarma.

Autobusové linky 304 a 344 byly také vloni ve špičkách posíleny a obec na provoz těchto linek včetně linky 343 ročně přispívá částkou cca 900tis.Kč. V rámci zefektivnění a hospodárnosti provozu došlo v letošním roce k menší úpravě, kdy byl pokrácen počet spojů na Úvaly a ze vzniklé úspory byl vytvořen další spoj na Prahu. Město Úvaly odmítlo větší účast na spolufinancování těchto linek.

b) Jirenský zpravodaj – zastupitelstvo obce vloni na jaře rozhodlo v rámci zvýšení informovanosti občanů jak ze strany obce, tak i ze strany místních spolků a organizací, o vydávání Jirenského zpravodaje. Na rozdíl od minulých výtisků, ať už to byl kdysi Občasník, Listy nebo Všudybyl, Jirenský zpravodaj vychází zdarma, a to pod hlavičkou obce. Náklad je částečně hrazen z reklamy. Po oficiálním  zaregistrováním na ministerstvu kultury byl zpravodaj prvně vydán v červenci 2009, a od té doby vychází pravidelně 1x měsíčně. Velkou zásluhu na tomto má redakční rada v čele s panem Milanem Bednářem, kterým  tímto děkuji. Doufejme, že tento trend vydávání vydrží co nejdéle a neskončí za rok, jak tomu bylo u předcházejících výtisků.

ad 5)

Závěr:

- Centrum zdravotní péče Jirny, dům seniorů – p.starosta požádal p. Ing. Roseckého, aby přítomné seznámil s chystanými změnami a rozšířením služeb v dokončovaném areálu a zároveň podal informace k nově připravovanému záměru – výstavbě domova seniorů.

- Podnět k pořádaným společenským akcím v kulturním domě – dotaz, zda by bylo možno tyto akce pořádat jako nekuřácké.

- Dopravní situace v ulici „Alejka“ – spodní část značně zúžena, dotaz, zda by bylo možno toto řešit dopravním značením – „jednosměrka“

- Připomínka k ÚP č.6 – nebyla dosud dořešena, čeká se na vyjádření státních institucí a organizací, jejichž připomínky budou směrodatné

- Provozní doba České pošty – vyvolat jednání o možnosti prodloužení pracovní doby   v některé dny.

Návrhová komise přečetla návrh usnesení, který byl zastupitelstvem obce jednomyslně přijat.

Skořepa Stanislav

starosta obce