Z á p i s

z veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 16.12.2015

1

Program:  1. Souhrn investičních akcí obce a činnost zastupitelstva obce za rok 2015

2. Návrh připravovaných investic pro rok 2016

3. Návrh provizoria rozpočtu obce – r. 2016

4. Poplatek za napojení na vodovod a splaškovou kanalizaci

5. Zpráva předsedů jednotlivých výborů a činnosti

6. Závěr, usnesení

Navrhovatelé zápisu:   Bc.Hanušová, PhDr. Borková             9  x ano

Ověřovatelé zápisu:     Ing. Lehečka, Ing. Hnízdil                  9  x ano

Hlasování veřejné,  diskuse ihned                                           9  x ano

Program jednání zastupitelstva byl jednohlasně schválen.

- SOUHRN INVESTIČNÍCH AKCÍ OBCE A ČINNOST ZO V ROCE  2015.

Vzhledem k tomu, že koncem září byl na veřejném zasedání ZO,  proveden  částečný výčet akcí, p. starosta připomněl pouze akce, které proběhly následně:

- Firma Strabag dokončila rekonstrukci chodníku v části ulice Brandýská.

- Firma Strabag zahájila s předstihem pokládku dešťové kanalizace v ulici Cyrilovská,  která byla ke dnešnímu dni dokončena.

- Průběžně probíhaly  drobné úpravy povrchů nezpevněných komunikací.

- Firma MBM během podzimu provedla rekonstrukci chodníků na pravé části návsi v Nových Jirnech současně i s vyasfaltováním vjezdů k jednotlivým nemovitostem, byly provedeny terénní úpravy. Na jaře proběhne osetí travou a výsadba několika nových lip.

- Firma MBM zrealizovala během podzimu i druhou etapu rekonstrukce propojovacího chodníku mezi obcemi. Byla vynechána pouze část u Jirenského potoka, kde je plánována autobusová zastávka. Tento úsek bude dokončen až bude známa konečná niveleta silnice II/101 v tomto úseku kvůli chystané opravě mostku přes potok.

- Byla dokončena výměna pletiva - oplocení v druhém úseku okolo hřiště.

- Byl postaven krátký úsek opěrné zdi na Vyšeráku, proběhla oprava části střechy „v chudobinci“.

- Došlo i na oplechování komínů na budově OÚ včetně montáže tzv. napoleonů.. Součástí byla i výměna prasklých střešních šablon a doplnění chybějících. V současné době probíhají v budově OÚ ještě práce na rekonstrukci sociálních zařízení.

- Bylo dokončeno koncesní řízení na provozovatele vodohospodářské infrastruktury obce – své postavení si obhájil VaK Zápy.

- Pokračovalo se v projednávání jednotlivých změn ÚP.

- Bylo zadáno vypracování PD na rekonstrukce připravovaných ulic v  roce 2016.

- Proběhly i přípravy ohledně stavby nové školy (PD k ÚŘ je hotova včetně většiny projednání s patřičnými institucemi). Aby mohl být  SÚ požádán o vydání ÚR, musí být dokončena a odsouhlasena změna ÚP č.8. a doprojednán  souhlas s vynětím se ZPF a zjišťovací řízení.

- ZO řešilo i otázku ohledně průjezdnosti aut kolem Rewe.

- Od listopadu došlo ke změně ve vydávání Jirenského zpravodaje, byla sestavena nová redakční rada.

- Proběhla další jednání se zástupci Sokola ohledně směny pozemků a finančního dorovnání.

- Obec pokračovala  dle odsouhlasených záměrů ve výkupech či prodejích pozemků.

- Obec spolupracovala a finančně podpořila místní spolky a organizace.

- Obec zajistila vánoční strom a nyní i na pátek pořádání vánočního koncertu.

Zastupitelstvo obce vzalo zprávu p. starosty na vědomí.

- NÁVRH PŘIPRAVOVANÝCH INVESTIC PRO ROK 2016

Při plánování a projednávání investic na příští rok byly stanoveny 3 hlavní priority:

- Pokračování v rekonstrukci komunikací a chodníků (Cyrilovská, Jaromírova, část na Jablonce, Haškova, Smetanova, Alejka).

- Dešťová kanalizace V Alejce (

- nebylo možné provést v letošním roce ve spodní části ulice, musí být provedena přeložka plynu).

- Všichni si přejeme konečně i zahájení stavby nové školy, i když bude termínově velice náročné - (po ÚR bude muset proběhnout i SP, výběrové řízení na zhotovitele – možnost odvolání firem atd., a v neposlední řadě i otázka získání dotačních prostředků).

- Dále :

* nové veřejné osvětlení podél propojovacího chodníku

* rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Cyrilovská

* SDH Jirny – přístavba + zateplení

* ČOV – příprava další intenzifikace.

Zastupitelstvo obce souhlasí – hlasování: jednohlasně 9x ano.

- NÁVRH PROVIZORIA ROZPOČTU OBCE PRO ROK 2016

Příjmová část provizoria rozpočtu na rok 2016 vychází  z příjmové části letošního roku. Výdaje jsou pak tvořeny dle naplánovaných investic s vytvořenou finanční rezervou. Finální návrh rozpočtu bude tvořit FV až na základě účetní uzávěrky letošního roku v lednu 2016 a po té bude rozpočet v konečné podobě schválen na prvém veřejném zasedání zastupitelstva v příštím roce.

Pan starosta seznámil přítomné s naplňováním a čerpáním letošního rozpočtu a jeho předpokládaným výhledem do konce roku 2015.

Příjem:

plán – 57,4 mil. Kč + převod z r.2014 -  9,9 mil.Kč = 67,3 mil.Kč

skutečnost zatím : 41,9 Kč + převod 9,9 mil.Kč = 51,8 mil.Kč

dorovnání současného rozdílu, který činí cca 15,5 mil. Kč je očekáváno  do konce měsíce prosince.

Výdaje:

plán – 41,2 mil. Kč

skutečnost zatím : 36,4 mil. Kč

Ve výhledu do konce roku je počítáno, že po zaplacení veškerých pohledávek bude do příštího roku vytvořena finanční rezerva ve výši cca 20,-mil. Kč, která bude směrována na rozjezd stavby nové ZŠ.

S konečným vyhodnocením rozpočtu obce za rok 2015 budou občané seznámeni na prvém veřejném zasedání ZO v příštím roce.

Pan Ing. Hrůza  přednesl návrh provizoria rozpočtu obce na příští rok po jednotlivých kapitolách.

Příjmová část rozpočtu je očekávána ve výši cca 55,8mil.Kč + převod z r. 2015 ve výši cca 20mil.Kč.

Výdaje jsou plánovány ve výši 68,6mil.Kč, rezerva 7,2mil.Kč.

Zastupitelstvo obce souhlasí – hlasování: jednohlasně 9x ano.

- POPLATEK ZA NAPOJENÍ  NA VODOVOD A SPLAŠKOVOU KANALIZACI

Ing. Červinka přednesl na základě rozhodnutí ZO návrh na stanovení příspěvku na rozvoj infrastruktury za připojení na vodovod a splaškovou kanalizaci. Výše příspěvku za napojení na vodovod činí 6.000,-Kč + DPH, na splaškovou kanalizaci 50.000,-Kč + DPH. Pro pozemky určené stavbou pro obchod, výrobu apod. bude příspěvek stanoven ZO individuálně podle velikosti odběru, účelu stavby a významu pro obec. Příspěvek se nebude platit u nemovitostí ve vlastnictví obce a ve vlastnictví místních spolků a organizací.

Zastupitelstvo obce souhlasí – hlasování: jednohlasně 9x ano.

- ZPRÁVA PŘEDSEDŮ JEDNOTLIVÝCH VÝBORŮ O ČINNOSTI

Pan starosta vyzval předsedy jednotlivých výborů, aby přítomné občany seznámili s činností výborů za rok 2015.

Stavební výbor – p. Ing. Lehečka

Finanční výbor – p. Ing. Hrůza

Kontrolní a pořádkový výbor – p. Ing. Červinka

Kulturní výbor – p. Kopecký

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávy jednotlivých předsedů.

- RŮZNÉ :

- Prodej pozemku p.č. 1707/2 o výměře 9m2

Pan starosta přednesl zveřejněný záměr o prodeji části pozemku, kde se jedná o narovnání hranic po stavebních úpravách  - pozemek p.č.240 a 241/1 v k.ú Jirny v ulici Čechova. Dle připraveného oddělovacího GP dojde z obecního pozemku p.č.1707 k oddělení nového pozemku p.č. 1707/2 o výměře 9m2. Cena k prodeji byla v jako obdobných případech navržena na 500,-Kč/m2 . Žadatel připravil GP včetně smlouvy na vlastní náklady.

Hlasování :  9x ano

- Smlouva o zřízení věcného břemene pro fi. ČEZ

Pan starosta seznámil přítomné s návrhem smlouvy o   zřízení věcného břemene za umístění kabelového vedení nn - elektropřípojky, která byla zrealizována  na pozemku     p.č. 481 v k.ú. Jirny v ulici Pionýrů pro pozemek p.č. 480/4. Cena vč. DPH činí 1.210,-Kč.

Hlasování :  9x ano

Paní Hanušová  přednesla návrh usnesení, který byl následně při hlasování zastupiteli obce jednohlasně odsouhlasen.

Na závěr poděkoval p. starosta zastupitelům a všem zástupcům příspěvkových organizací a  místních spolků za spolupráci v letošním roce a popřál klidné vánoční svátky, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a úspěchů v příštím roce.