Z á p i s

z veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 4.8.2010

Přítomni: dle presenční listiny

Omluveni: dle presenční listiny

P r o g r a m :

- Investiční akce a činnost obecního úřadu za 1. pololetí r. 2010

- Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2009

- Návrh zadání změny ÚP č.6 – lokalita Na Novinách

- Obnova a rozšíření ploch veřejné zeleně v obci Jirny

- Rekonstrukce objektu bývalé MŠ a jeho změna užívání pro potřeby ZŠ

- Závěr a usnesení

Navrhovatelé zápisu:  Ing. Červinka, Ing. Hrůza

Ověřovatelé zápisu:   MUDr.Hrdličková, MUDr.Cestrová

ad 1)

- Výstavba a dostavba nového objektu MŠ – 4 pavilony pro celkem 108 dětí, školní  kuchyně s možností vaření 400 obědů,  jídelna pro školáky se 100 místy u stolu a zázemí. Budova byla 29.4.2010 zkolaudována, 31.5.2010 byl zahájen provoz, 9.6.2010 proběhl den otevřených dveří, k 1.9.2010 bude zahájen provoz v plném provozu  kapacity.

- Zahájeny stavební úpravy staré MŠ, tato budova bude sloužit pro potřeby ZŠ

- dokončena rekonstrukce 5ti autobusových čekáren

- doplněno veřejné osvětlení v ul. V Alejích

- zahájeny práce na obnově přepadové odtokové strouhy z Jirenského rybníka

- obec prováděla nejnutnější průběžné opravy nezpevněných komunikací, ve spolupráci s p.Václavem Hausdorfem zajistila výstavbu chodníků podél části ul. Hlavní v Nových Jirnech

- ve spolupráci s Baráčníky zajišťovala úklid v prostorách hřbitova a v jeho blízkém okolí

- průběžně provádí údržbu a sekání obecní veřejné zeleně, úklid veřejných prostranství včetně nekonečného úklidu autobusových zastávek po kuřácích a dalších neukázněných občanech

- ve spolupráci s Policií ČR řešila odtah a likvidaci autovraků

- s KÚSK proběhla další jednání ve věci přeložky silnice II/101

- vydala opětovně zamítavé stanovisko k výstavbě bioplynové stanice v areálu ZOS

- podpořila petici proti výstavbě paroplynové elektrárny mezi Čelákovicemi a Mochovem

- zajišťovala další svoz nebezpečného odpadu

- projednala s Českou poštou potřebu prodloužení pracovní doby – od 1.9.2010  2x týdně do 18.00hod.

- zorganizovala s p.Sůrou besedu o jeho expedici přes Bajkal

- spolupracovala s místními spolky a organizacemi, z nichž některé finančně podpořila a poskytla příspěvek i na farní slavnosti.

ad 2)

Pan starosta seznámil podrobně přítomné se zprávou auditora a hospodařením obce za

r. 2009 s tím, že v dokladech nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Zpráva byla řádně vyvěšena na úřední desce.

ad 3)

V úvodu bylo přítomným občanům v krátkosti připomenuta kauza původní změny ÚP č.4, která byla v r.2008 řádně schválena. Z důvodu vlastnických práv však nebylo možno realizovat přístupové komunikace včetně inženýrských sítí, a proto následně ještě v témže roce zastupitelstvo obce rozhodlo pořídit změnu Změny územního plánu č.4. Nedochází k novému záboru zemědělské půdy. Ing. Hrůza a Ing. Červinka následně přečetli naformulované požadavky pro konečné zpracování změny č.6 – viz. samostatná příloha Usnesení. Zastupitelstvo obce souhlasí.

ad 4)

Obec nechala v r. 2009 vypracovat projektovou dokumentaci k obnově a rozšíření ploch veřejné zeleně v části obce a podala žádost o finanční podporu. Předpokládané náklady obce jsou odhadnuty na cca 9,8mil.Kč. V minulých dnech obdržela Rozhodnutí o poskytnutí podpory (5% ze SFŽP, 85% z Evropských fondů, 10% vlastní zdroje). Během podzimu bude nutné provést  administrativní úkony včetně výběrového řízení na dodavatele realizace. Investice dle podmínek SFŽP a vlastní výsadba zeleně se uskuteční během r.2011 tak, aby bylo možné ke konci roku provést závěrečné vyúčtování celého projektu.

Rozsah: 1. Revitalizace parkové plochy v intravilánu obce – park u autobusové zastávky,  2. Rozšíření ploch doprovodné zeleně v ulicích: Alšova, Břízová, Dubová, Habrová, Kaštanová, Lipová, Luční, Mánesova. 3. Nová výsadba zeleně kolem vycházkových polních cest nad hřbitovem a pod hřbitovem.   4. Ozelenění protihlukového valu u dálnice.

ad 5)

Rekonstrukce zahájena k 1.6.2010, rozdělena na dvě etapy, z nichž 1. etapa bude ukončena k 15.8.2010 – dvě plnohodnotné učebny, školní družina, prostor pro zájmové kroužky včetně počítačové učebny a sborovny. Součástí těchto úprav je i přestavba sociálních zařízení, nové rozvody elektra, vody, kanalizace. Stará akumulační kamna budou nahrazena novým topným médiem – objekt bude vytápěn plynem, v suterénu bude zřízena místnost  pro plynové kotle a zázemí. Termín dokončení 2. etapy – listopad 2010 bude zkrácen, kolaudace bude plánována do 30. září 2010. Ze stávajících prostor původní kuchyně, jídelny a šatny školáků vznikne po rozsáhlejších úpravách větší pohybová místnost pro tělesnou výchovu se samostatným zázemím.

ad 6)

Diskuse:

- Změna ÚP č.6 – dotaz, co vše lze umístit do občanské vybavenosti, požadavek na vznik ploch veřejné zeleně, vypracování návrhu nového členění lokality – dle přílohy č.1

- Žádost o možnost zveřejnění projektové dokumentace týkající se obnovy a rozšíření zeleně

- ul. Cyrilovská – problém s prašností, umístění dopravního značení – „zóna 20km“

Pan Ing. Červinka za návrhovou komisi přednesl návrh usnesení, který byl zastupiteli obce jednomyslně schválen.