Z á p i s

z veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 17.10.2007

Přítomni: dle presenční listiny

Omluveni: dle presenční listiny

P r o g r a m :      1.Výstavba splaškové kanalizace v Nových Jirnech

2. Investiční akce k 30.9.2007

3. Rozpočet obce – příjem a výdej k 30.9.2007

4. Různé  - připravované akce v 4/Q 2007

- autobusová doprava

- separovaný odpad

5. Diskuse a závěr

Návrhová komise:    Ing.Vokálek, Ing.Hrůza

Ověřovatelé zápisu:  Ing.Červinka, Ing.Ťopka

ad1) Pan starosta seznámil přítomné s postupem výstavby stok splaškové kanalizace v ulici: V Alejích, V Dubinách, V Zahradách a V Zátiší, které jsou  k dnešnímu dni dokončeny. Zbývá vysadit cca ještě 40 domovních přípojek, osadit technologii dvou přečerpávacích stanic, dokončit výtlačné potrubí a následně uvést povrchy  komunikací do původního stavu. Při výstavbě této etapy byla vybudována i část úseku dešťové kanalizace v ulici V Zahradách včetně propojení dvou vodovodních řadů. V předstihu bylo požádáno o kolaudační řízení – asi v polovině 11/2007, bude upřesněno po vypsání vodohospodářským úřadem.

ad 2)    -     přestavba I. patra zdravotního střediska na školní družinu

- úprava stávající družiny v ZŠ na další učebnu

- výměna oken na jižní straně ZŠ

- dokončena část komunikace v ulici U Lesa

- postavena opěrná zeď v ulici Tovární

- realizace parkoviště a části chodníku u ZŠ

ad 3) Rozpočet obce – v pondělí 15.10. se konalo jednání finančního výboru, který se zabýval  vyhodnocením rozpočtu obce k 30.9.2007  s tímto závěrem:

Příjem –  plán po úpravě k 31.3.07 – 19,9mil.Kč

skutečnost k 30.9.07 – 16,3mil.Kč – 81,9% příjem

Výdaje – plán po úpravě k 31.3.07 – 26,7mil.Kč

skutečnost k 30.9.07 – 20,5mil.Kč – 77% čerpání

Jednotlivé kapitoly či položky k nahlédnutí na OÚ Jirny.

ad 4) Různé

1. Připravované akce do konce roku:

- dokončení splaškové kanalizace výše uvedené etapy

- výměna původní technologie na staré přečerpávací stanici

- osazení svodidel v prostoru školy a vybudování části chodníku směrem k pomníku

- zhotovení zpomalovacích retardérů v ul. V Alejích a v ul. Mánesova

- příprava projektové dokumentace včetně posouzení statiky k půdní vestavbě v budově ZŠ

2.  Autobusová doprava – na základě žádosti a připomínek od občanů bylo toto    projednáno s firmou Ropid a připomínky k posílení autobusových linek budou v rámci možností zapracovány do připravované změny jízdních řádů – prosinec 07.

- Separovaný odpad – p.starosta seznámil přítomné s možností náhrady klasických kontejnerů igelitovými pytli do domácností – papír, plasty, sklo. Dále došla i nabídka na možnost zajištění odvozu bio odpadu s tím, že tyto náklady by v současné době si plně hradila domácnost, která by tuto službu vyžadovala. Biologicky rozložitelný odpad ze zahrad a domácností by občané shromažďovali v nádobě o objemu 120 nebo 240 litrů, kde je cena této pořizovací nádoby  850,-Kč bez DPH resp. 1.000,-Kč bez DPH. Četnost vývozů je plánována ve 14ti denních intervalech a cena za službu by  činila dle objemu nádoby 320,-Kč + DPH, resp. 560,-Kč + DPH  v období od dubna do konce listopadu.

Definitivní způsob třídění separovaného odpadu bude řešit zastupitelstvo na následující pracovní poradě.

ad 5) Diskuse a závěr:

- otázka na řešení hluku z dálnice – p.starosta seznámil přítomné s dopisem z ŘSD,

- zastupitelstvo bude toto dále řešit ve spolupráci s KHS.

- otázka přeložky silnice II/101 – dle dostupných zpráv zadána studie „východní varianty“

- žádost o zajištění nového zábradlí u nákupního střediska – bude zajištěno.

Na závěr přečetl p.Ing.Hrůza návrh usnesení, které bylo následně odsouhlaseno.